UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN LEÓN



**INGENIERÍA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN CON ENFASIS EN DESARROLLO WEB Y MARKETING DIGITAL**

**Planificación, Maquetación, y Diseño Web**

**Profesora:** Davinia Quiroz Roque

**Integrantes: Grupo:** \_\_1\_

**Br.** Giancarlo Darío Calderón Vilchez\_\_24-09866-1

**Br.** Byron Rene Briones Escorcia 24-08604-1 **Fecha de entrega: (25/10/24) “A la libertar por la Universidad”**

1. **Elaborar el diseño de un diagrama de Gantt para la planificación de un sitio web bajo los siguientes supuestos:**

**“*Una empresa de cosméticos nos ha solicitado la elaboración de su tienda virtual en línea. El sitio web necesita estar en producción a partir del primer día de Diciembre 2023 por lo que contamos con 30 días hábiles para su implementación. Después de haber celebrado la primer y única reunión con el cliente, hemos definido una planificación bilateral la cual tendrá acceso para estar pendiente de los avances de su proyecto. “***

**DIAGRAMA DE GANTT:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **01/12** | **02/12** | **03/12** | **04/12** | **05/12** | **06/12** | **07/12** | **08/12** | **09/12** | **10/12** | **11/12** | **12/12** | **13/12** | **14/12** | **15/12** | **16/12** | **17/12** | **18/12** | **19/12** | **20/12** | **21/12** | **22/12** | **23/12** | **24/12** | **25/12** | **26/12** | **27/12** | **28/12** | **29/12** | **30/12** |
| Reunión Inicial y Definición de los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sitio Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del sitio Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento del sitio Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |